----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – otworu studziennego nr 2 (awaryjnego), dla potrzeb wodociągu wiejskiego Gminy Belsk Duży, w m. ROŻCE – dz. 166, gmina Belsk Duży, powiat grójecki, województwo: mazowieckie.

Zleceniodawca i użytkownik:

        Zakład Gospodarki Komunalnej
        z/s ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży

Opracował:
        (-)
mgr Antoni Giłka
        Upr. geol. 05 1019

        S K I E R N I E W I C E, lipiec 2018 r.

SPIS TREŚCI:
Str.

     I. Wstęp	3
    II. Lokalizacja i morfologia terenu	4
   III. Opis wyników prac i badań związanych z wykonaniem studni nr 1
        oraz innych wykonywanych w rejonie projektowanego ujęcia	5
   IV. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne	6
    V. Szczegółowy zakres prac geologicznych	7
  VI. Obliczenia hydrogeologiczne	10
 VII. Strefy ochronne ujęcia	12
VIII. Wykonywanie robót wchodzących w zakres przedsięwzięcia	12
   IX. Wnioski i zalecenia końcowe	13
        Spis treści 13

Spis załączników graficznych:

1. Mapa przeglądowa w skali 1 : 100 000,
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa, w skali 1: 50 000,
3. Mapa Hydrogeologiczna Polski (fragment), w skali 1 : 50 000,
4a. Mapa Geośrodowiskowa – arkusz A (fragment), w skali 1 : 50 000,
4b. Mapa Geośrodowiskowa – arkusz B (fragment), w skali 1 : 50 000,
5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 10 000,
6. Mapa zasadnicza, w skali 1 : 500
7. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni nr 1; w skali 1 : 300,
8. Kopia wyników badań geofizycznych – elektrooporowych,
9. Przekrój geologiczny w skali 1: 1 000/50 000,
   10. Kopia decyzji zasobowej ujęcia,
   11. Kopia aktualnego pozwolenia wodnoprawnego ujęcia na pobór wód podziemnych.
   12. Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 2; skala 1 : 300,
   13. Kopia innych dokumentów.

I. WSTĘP

Przedmiotowy projekt robót geologicznych opracowano na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą 05-622 Belsk Duży, przy ul. Szkolnej 9, 05-622 Belsk Duży, użytkownika ujęcia.

Celem opracowania jest zaprojektowanie zakresu robót i badań na wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego nr 2 (awaryjnego) dla potrzeb wodociągu wiejskiego Gminy Belsk Duży w miejscowości ROŻCE, gm. Belsk Duży, powiat grójecki, woj. mazowieckie (zał. nr 1).

Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez zleceniodawcę na około Q = 45,0 m3/h.

Obecnie ujęcie wodociągu wiejskiego w m. Rożce składa się z jednej studni głębinowej - nr 1, o głębokości 58,70 m, wykonanej w roku 1985, jako otwór studzienny P-2, w ramach realizacji projektu badań geologicznych związanego z zaopatrzeniem w wodę miasta Grójca. Stąd, w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia opracowanej w sierpniu 1997 r. studnia ta posiada oznaczenie „P-2”.

        Na etapie obecnie projektowanych robót należy to uporządkować. I tak, proponuje się:
        - numerem 2, określać studnię objętą niniejszym projektem,
        - numerem 1, określać studnię istniejącą, figurującą w dokumentacji
        hydrogeologicznej ujęcia z 1997 r. jako „P-2”.

Uwaga:
        W styczniu 2017 r. z myślą o wykonaniu otworu studziennego nr 2, dla przedmiotowego ujęcia został opracowany, w oparciu o wcześniej przeprowadzone wyniki badań geofizycznych – elektrooporowych, „Projekt robót geologicznych …”, który lokalizował projektowany otwór na działce nr 192/1, położonej w centralnej części wsi Rożce, w oddaleniu ok. 0,15 km na wschód od stacji uzdatniania wody (SUW) przedmiotowego wodociągu wiejskiego oraz w odległości około 0,92 km w kierunku wschodnim od studni nr 1 ujęcia. Projekt ten po zatwierdzeniu przez Starostę Grójeckiego decyzją RS.6530.1.2017 z dnia 20.04.2017 r. stanowił podstawę wykonania w okresie od 06.9 – 03.10.2017r. przez Zakład Studniarski STUDBUD Stanisława Gąsiora z/s w m. Huta Strzelce, 86-320 Łasin, otworu wiertniczego do głębokości 81,0 m p.p. terenu, który został zlikwidowany z uwagi, że nie nawiercono przewidzianych do ujęcia warstw wodonośnych.
        Wyniki tych prac zostały zamknięte stosowną dokumentacją geologiczną z wykonania i likwidacji tego odwiertu i zostały przesłane organowi ds. geologii, Staroście Grójeckiemu, dla celów archiwalnych.

Zasoby eksploatacyjna tego ujęcia w ilości Q = 45,0 m3/h, przy depresji s = 9,0 zostały ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej dopiero w 1997 r. na zlecenie Gminy Belsk Duży i zatwierdzonej decyzją Wojewody Radomskiego z dnia 25.09.1997 r. znak: OSKP.V-7530/49/97 (zał. nr 10).
        Wodociąg wiejski w Rożcach posiada połącznie z wodociągiem wiejskim w Łęczeszycach. Wspólnie zaopatrują w wodę większość obszaru Gminy Belsk Duży. Wodociąg wiejski w m. Rożce zaopatruje w wodę miejscowość Rożce, Aleksandrówka, Daszewice, Rębowola, Sadków Kolonia, Sadków Szlachecki, Sadków Poduchowny, Rosochów, Złota Góra i Wilczogóra.

Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych (zał. nr 11), udzielonym decyzją Starosty Grójeckiego z dnia 17.04.2013 r. znak: RS.6341.42.2013.SP aktualne zapotrzebowanie użytkownika ujęcia na wodę wynosi:

Qmaxh = 31,00 m3/h, Qśrd= 584,00 m3/d i Qmaxa= 213 160 m3/a.

Obecne ujęcie wód podziemnych zaopatrujące w wodę wodociąg wiejski w m. Rożce – studnia nr 1, zlokalizowane jest w zachodniej części wsi, w odległości około 0,6 km na zachód od zwartej zabudowy wsi Rożce, po prawej stronie drogi łączącej Rożce ze wsią Lipie (zał. nr 1), na działce ewidencyjnej nr 166. Woda ze studni nr 1 kierowana jest na stację uzdatniania wody (SUW) położoną na działce ewidencyjnej nr 187, w centralnej części wsi. Na działce tej zlokalizowane są również pozostałe obiekty towarzyszące, tj. zbiornik wyrównawczy oraz odstojnik wód popłucznych.

Niniejszy projekt robót geologicznych opracowano na podstawie, wyników badań geofizycznych – elektrooporowych, materiałów archiwalnych, wizji lokalnej w terenie oraz literatury fachowej.

Podlega on zatwierdzeniu przez Starostę Grójeckiego, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez wójta Gminy Belsk Duży.

II. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU.

Projektowany otwór studzienny nr 2 położony będzie na działce nr 166 obrębu Rożce. Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Belsk Duży (zał. nr 6). Wieś Rożce położona jest w odległości około 3,8 km na północny-zachód od m. Belsk Duży, siedziby gminnych władz samorządowych.

        Rzędna terenu w miejscu projektowanego otworu studziennego nr 2, odczytana z mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500, wynosi około:

187,40 m n.p. morza,

zaś współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanego otworu studziennego nr 2, zgodnie z WGS.84 wynoszą około:
        ø = 51o 50’ 25.70” λ = 20o 44’ 20.50”

Pod względem morfologicznym rejon projektowanego ujęcia położony jest w obrębie jednostki morfologicznej zwanej Wysoczyzną Rawską i obejmuje fragment falistej wyżyny morenowej genetycznie związanej ze stadiałem Warty Zlodowacenia Środkowopolskiego

Wody powierzchniowe z tego rejonu wsi Rożce odprowadzane są w kierunku południowo-zachodnim, ciekiem bez nazwy, do rzeki Mogilanki – zlewnia III rzędu, stanowiącej lewobrzeżny dopływ rzeki Pilicy – zlewnia II rzędu, która kieruje swoje wody do rzeki Wisły – zlewnia I rzędu. Rzeka Mogielanka płynie w odległości około 7,7 km na południowy-zachód od obszaru projektowanych robót.

        Położenie obszaru projektowanych robót i badań na tle Mapy Geośrodowiskowej Polski – arkusz A i B Mszczonów (595) przedstawiają zał. nr 4a i 4b. Cały teren w sąsiedztwie projektowanego ujęcia stanowi teren niezurbanizowany, są to użytki rolne położone poza zwartą zabudową wsi Rożce.

        Rejon ujęcia położony jest w obrębie arkusza mapy topograficznej w skali 1 : 50 000 – Mszczonów - M-34-6-BA.
        Rejon projektowanych robót położony jest poza terenem podlegającym ochronie na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. W odległości ok. 0,7 km na północny-wschód od miejsca projektowanych robót rozciąga się Obszar chronionego krajobrazu – Dolina Rzeki Jeziorki. Natomiast w odległości ok. 1,35 km na wschód od obszaru projektowanych robót przebiega zachodnia granica Rezerwatu „Modrzewina”.

Szczegółowe położenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w m. Rożce oraz projektowanego otworu studziennego nr 2 przedstawiają zał. nr 5 i 6. Lokalizacja zapewni wyznaczenie terenu ochrony bezpośredniej w granicach działki ewidencyjnej nr 166.

## III. OPIS WYNIKÓW PRAC I BADAŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM
## STUDNI NR 1 ORAZ INNYCH WYKONANYCH W REJONIE PROJEKTOWANEGO
## UJĘCIA.

Studnia nr 1 przedmiotowego ujęcia o głębokości 58,70 m, jak wspomniano wcześniej, ujmuje do eksploatacji warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
Konstrukcja techniczna otworu studziennego pochodzi z okresu budowy studni z roku 1985 i stanowi ją kolumna rur obsadowych  20” (508 mm) o długości 29,8 m oraz filtr siatkowy, kolumnowy, wykonany z rury stalowej perforowanej owiniętej siatką stylonową, o następujących wymiarach:
- rura podfiltrowa  325 mm	- długości 4,70 m,
- część czynna	 325 mm	- długości 6,00 m,
- rura międzyfiltrowa  325 mm	- długości 1,10 m,
- część czynna	 325 mm	- długości 6,00 m,
- rura nadfiltrowa  14” (356 mm) - długości 21,00 m.
Podczas próbnego pompowania w lipcu 1997 r. uzyskano następujące wyniki:
        Q1 = 15,42 m3/h ; s1 = 3,00 m	;	q1 = 5,14 m3/h/1ms,
        Q2 = 30,60 m3/h ; s2 = 6,00 m	;	q2 = 5,10 m3/h/1ms,
        Q3 = 45,00 m3/h ; s3 = 9,00 m	;	q3 = 5,00 m3/h/1ms.

Na podstawie uzyskanych wyników tego pompowania oraz wyników obliczeń hydrogeologicznych ustalono wówczas wydajność eksploatacyjną tej studni w wysokości Qe = 45,00 m3/h, przy depresji se = 9,0 m.

Woda w roku 1997 zawierała zawartość związków żelaza – 0,20 mg/l, przy ówcześnie obowiązującej normie 0,5 mg/l (obecnie 0,2 mg/l). Wyniki analizy wody z tej studni z roku 1997 przedstawia zał. nr 7.
Otwór studzienny obudowany jest obudową studzienną.

        Jak wspomniano na wstępie, w styczniu 2017 r. w ramach realizacji „Projektu robót geologicznych …” zatwierdzonego decyzją Starosty Grójeckiego znak: RS.6530.1.2017 z dnia 20.04.2017 r. wykonano odwiert otworu studziennego nr 2, z przeznaczeniem dla przedmiotowego ujęcia, który zlokalizowano, w oparciu o wcześniej przeprowadzone wyniki badań geofizycznych – elektrooporowych, na działce nr 192/1, położonej w centralnej części wsi Rożce.
Wykonany do głębokości 81,0 m p.p. terenu, w okresie od 06.9 – 03.10.2017r., przez Zakład Studniarski STUDBUD Stanisława Gąsiora z/s w m. Huta Strzelce, 86-320 Łasin, otwór wiertniczy, zakończył się wynikiem negatywnym - nie nawiercono projektowanej do ujęcia warstw wodonośnych.
        Wyniki tych prac zostały zamknięte stosowną dokumentacją geologiczną z wykonania i likwidacji tego odwiertu i przesłane organowi ds. geologii, Staroście Grójeckiemu, dla celów archiwalnych.

    Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu studziennego nr 1 przedstawia zał. nr 7. Natomiast dane hydrogeologiczne innych otworów studziennych zlokalizowanych w rejonie wsi Rożce (zał. nr 2), w tym opisanego powyżej odwiertu negatywnego, przestawia zał. nr 13.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Dotychczasowymi pracami hydrogeologicznymi na omawianym terenie stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Te drugie, zostały nawiercone w postaci osadów piaszczysto-ilastych na głębokości od 76,20 do 124,60 m n.p. morza w centralnej i południowo-wschodniej części wsi ROŻCE.
        Zgodnie ze szczegółową Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Mszczonów (595) – zał. nr 3, rejon ujęcia położony jest w obrębie jednostki:

        baQ
        5 ------ II
        Tr

        Wartość współczynnika filtracji k powinna być zbliżona do k = 0,0001157 m/s, zaś wydajność jednostkowa q = około 5,0 m3/h/1ms. Jakość wody na tym obszarze powinna odpowiadać II klasie czystości, może wykazywać tylko niewielkie przekroczenia dopuszczalnych norm dla wody do picia pod względem zawartości związków żelaza - do 0,50 mg/dm3Fe, przy normie 0,2 mg/dm3Fe i manganu - do 0,50 mg/dm3Mn, przy normie 0,05 mg/dm3Mn . Woda będzie musiała być uzdatniana.

        Przekrój geologiczny przez rejon lokalizacji projektowanego ujęcia przedstawia zał. nr 9.

 Na podstawie analizy archiwalnych materiałów geologicznych przyjęto następujący profil geologiczny projektowanego otworu studziennego:

    0,00 - 0,40 - gleba,
        - 6,00 - glina zwałowa brązowo-rdzawa,
        - 23,00 - piasek drobnoziarnisty pylasty i z przewarstwieniami pyłów
        - 33,00 - piasek drobnoziarnisty, żółto-szary, Czwartorzęd
        - 55,00 - piasek średnioziarnisty, szary,
        - 59,00 - pył, szary.

Do eksploatacji przewiduje się ująć warstwę wodonośną czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Zwierciadło wody tej warstwy, o charakterze swobodnym, po nawierceniu na głębokości około 18,0 m p.p. terenu, powinno ustabilizować się na tym samym poziomie.

  Profil geologiczny projektowanego otworu studziennego przedstawia zał. nr 12.

V. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH.

Wykonanie otworu studziennego nr 2:

W celu zrealizowania zadania geologicznego należy wykonać otwór studzienny, rozpoznawczy, o średnicy początkowej ” ( mm) i końcowej ” ( mm), do głębokości końcowej około 58,5 m, przy głębokości odwiertu ok. 59,0 m. Otwór należy wykonać systemem mechanicznym – udarowo.

1.1. Wykonanie otworu.

Wiercenie należy wykonać przy zastosowaniu dwóch kolumn rur obsadowych. Wiercenie należy rozpocząć w kolumnie rur  20” (508 mm) do głębokości około 16,0 m p.p. terenu, a następnie po zmianie kolumny rur na 18” (457 mm) wiercenie należy kontynuować do głębokości końcowej, tj. około 59,0 m, przy użyciu świdra rurowego, łyżki wiertniczej i ewentualnie dłuta.

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do znormalizowanych skrzynek:
- z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie,
- z warstw spoistych o dużej miąższości, co 2,0 m,
- z warstw wodonośnych o dużej miąższości, co 1,0 m.

        Nie przewiduje się pobieranie żadnych innych próbek gruntu. Współczynnik filtracji zostanie określony polowo – na podstawie wyników próbnego pompowania.

        Pobranym próbkom należy nadać charakter czasowy – należy je zlikwidować dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji wynikowej.

        Uwaga: w nawiązaniu do wymogów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r, poz. 2126 ze zm.) „o zamierzonym poborze próbek powstałych w wyniku przedmiotowych robót geologicznych należy zawiadomić na piśmie Starostę Grójeckiego i Państwową Służbę Geologiczną (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie z/s przy ul. Rakowieckiej 4”, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.”

W tak wykonanym otworze, na głębokości około 58,5 m p.p. terenu, po wykonaniu 0,5-metrowej „poduszki„ żwirowej, należy posadowić filtr studzienny szczelinowy, wykonany z rur PVC, o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa	ø 280 mm ; l = 4,00 m,
- część czynna	ø 280 mm ; l = 12,00 m (w tym części perfor. ok. 11,10 mb.),
        - rura nadfiltrowa l = 42,50 m, w tym:
        - redukcja ø 280/315 mm ; l = 0,50 m,
        - ø 315 mm ; l = 42,00 m.

Wokół filtra należy wykonać obsypkę żwirową, przy sukcesywnym podciąganiu kolumny rur osłonowych 18” (457 mm), którą podobnie, jak kolumnę rur 20” (508 mm), należy całkowicie usunąć z otworu.

        Szczegółową konstrukcję filtra ustali geolog nadzorujący prace w dostosowaniu do rzeczywistych wyników wiercenia, a w szczególności do miąższości i wykształcenia warstwy wodonośnej.

1.2. Próbne pompowanie otworu studziennego.

Po zakończeniu filtrowania otworu studziennego i zapuszczeniu pompy głębinowej należy przystąpić do próbnego pompowania poprzez wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego.
Pompowanie oczyszczające należy prowadzić aż do czasu uzyskania czystej i klarownej wody oraz uzyskania stabilizacji dynamicznego zwierciadła wody, przez max. okres do 24h.
Następnie należy otwór zdezynfekować przez wlanie do jego wnętrza środka odkażającego. Pod działaniem środka otwór należy pozostawić przez okres 12 - 24 godzin, a następnie przystąpić do wykonania pompowania pomiarowego.
Dezynfekcja otworu studziennego nr 2 oraz jego pompowanie pomiarowe, winno być prowadzone przy wyłączonej z eksploatacji studni nr 2. W tym celu wskazane jest przełączenie zasilania wodociągu na zasilanie z ujęcia w Łęczeszycach, co wymaga wcześniejszych uzgodnień pomiędzy wykonawcą robót, a użytkownikiem ujęcia - inwestorem.

        Celem pompowania pomiarowego jest sprawdzenie pracy otworu studziennego w warunkach zbliżonych do warunków eksploatacyjnych, pobranie prób wody do przeprowadzenia analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody, określenie sprawności wykonanego otworu studziennego oraz określenie parametrów hydrogeologicznych ujęcia:

        - średniego współczynnika wodoprzepuszczalności,
        - teoretycznego zasięgu leja depresji,
        - obliczenie współczynnika oporu studni C (współczynnika Waltona), określającego stopień oczyszczenia strefy przyotworowej warstwy wodonośnej.

        Próbne pompowanie należy przeprowadzić z wydajnościami ustalonymi przez geologa nadzorującego prace, wg zasady:

Q1 = 1/4 Qmax. ; Q2 = 1/2 Qmax. ; Q3 = 3/4 Qmax. ; Q4 = Qmax.

        Wydajność maksymalna winna być ustalona przez geologa nadzorującego prace na podstawie wyników uzyskanych na etapie pompowania oczyszczającego. Podczas pompowania pomiarowego projektowanego otworu nr 2, należy prowadzić obserwacje zachowania poziomu zwierciadła wody w studni nr 1.

        Wstępnie przyjmuje się, że czas pompowania pomiarowego na każdym z trzech pierwszych stopni dynamicznych wyniesie 1,5 – 3,0 godzin, natomiast pompowanie na ostatnim stopniu dynamicznym zostanie przedłużone do czasu ustabilizowania się depresji. Proponuje się przeprowadzić pompowanie pomiarowe na czwartym stopniu dynamicznym przez okres 24h.

        Po zakończeniu każdego cyklu pompowania należy prowadzić obserwacje wzniosu poziomu zwierciadła wody w otworze studziennym do względnej stabilizacji.

Ostateczną decyzję o czasie trwania pompowania pomiarowego podejmie nadzór geologiczny.
Wyniki przedmiotowego pompowania powinny umożliwić obliczenie parametrów charakteryzujących stan techniczny studni:
        - współczynnika oporu studni – C,
        - współczynnika oporu warstwy wodonośnej – B,
        - przewodności hydraulicznej T,
w miejscu wykonania otworu studziennego nr 2.

        Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać próbę wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej oraz technologicznej.
        Zakres analizy powinien obejmować następujące parametry fizyko-chemiczne:
barwa, mętność, odczyn, zapach, twardość ogólna, zasadowość alk., utlenialność oraz zawartość:
manganu, żelaza ogólnego, manganu, chlorków, amoniaku, azotanów, azotynów, siarcza-
nów oraz substancji rozpuszczonych lub suchej pozostałości.

   Wodę z próbnego pompowania należy odprowadzać na sąsiednie grunty rolne w uzgodnieniu z ich właścicielami.

        Podczas prowadzenia próbnego pompowania pomiar zalegania zwierciadła wody w otworze studziennym należy prowadzić gwizdkiem hydrogeologicznym (świstawką) lub czujnikiem elektrycznym, zaś pomiar jego wydajności prowadzić wodomierzem przepływowym.

Pompowanie pomiarowe należy poprzedzić stabilizacją statycznego zwierciadła wody.

Szczegółowy projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego nr 2 przedstawia zał. nr 12.

Harmonogram prac i badań:

Prace wiertnicze wraz z materiałami, filtrowaniem i próbnym pompowaniem
otworu studziennego nr 2	- 5 tygodni,
        - Analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody surowej - 2 tygodnie,
        - Prace geodezyjne	- 1 dzień,
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej	- 3 tygodnie.

        W ramach prac geodezyjnych należy określić rzędną terenu w miejscu lokalizacji robót geologicznych, a także określić współrzędne płaskie lokalizacji otworu studziennego w układzie „2000”, oraz wykonać szkic lokalizacji otworu z domiarem do granic działki.

Termin rozpoczęcia robót: po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej projekt, wyborze
        wykonawcy i dokonaniu stosownych zgłoszeń wymaganych ustawą P.g. i g.
Termin zakończenia robót: zgodnie z w.w. harmonogramem.

VI. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE.

Do obliczeń przyjęto następujące parametry:

k - współczynnik filtracji warstwy wodonośnej k = 0,0001157 m/s = 10,0 m/d (przyjęto,
      na podstawie ”Poradnika hydrogeologa” WG W-wa 1971 r.)
l - długość części aktywnej filtra (część perforowana) ; l = 11,10 m
d - średnica projektowanego otworu studziennego wraz z obsypką;
     d = 0,457 m,

      1. Obliczenie prędkości wlotowej wody do filtra, wg wzoru :

        Vd = --------
        15

        Vd = --------------
        15

        Vd = 0,00072 m/s = 2,59 m/h

Obliczenie dopuszczalnej przepustowości projektowanego filtra:

        Q d =  x l x d x Vd

        Q d = 3,14 x 11,10 x 0,457 x 2,59
        Qd = 41,25 m3/h
Uwzględniając, że projektowana studnia nr 2 będzie eksploatowana przemiennie ze studnią nr 1, stanowiącej obecnie podstawowe źródło zaopatrzenia wodociągu w wodę, przy zastosowaniu wzoru:
        Vd = 60 4 , gdzie k w m/d.
        Vd = 60 4 = 106,70 m/d = 4,45 m/h,
stąd:
        Q d =  x l x d x Vd
        Q d = 3,14 x 11,10 x 0,457 x 4,45
        Qd = 70,88 m3/h.
        Przyjmując średnią wartość, przepustowość projektowanego filtra określa się na poziomie:
        Qd = (41,25 + 70,88) : 2 = 56,07 m3/h.
Natomiast, zgodnie z danymi producentów filtrów, przepustowość 1mb filtra szczelinowego ø 280 mm i szczelinie 0,75 mm wynosi około 7,0 m3/h. Tak więc, zgodnie z w/w parametrami przepustowość projektowanego filtra wynosi:

        Qd = 11,10 mb x 7,0 m3/h = 77,70 m3/h

Jak z powyższych obliczeń wynika, przyjęta konstrukcja zapewni odpowiednią przepustowość projektowanego filtra studziennego.

      4. Obliczenie depresji przy projektowanej wydajności eksploatacyjnej Qe = 45,0 m3/h, przy
        założeniu wielkości wydajności jednostkowej około q = 5,0 m3/h/1ms.

        Qe
se = ---------
q

        45,0
se = -------- = 9,0 m
        5,0
      5. Obliczenie teoretycznego zasięgu oddziaływania ujęcia w promieniu R, obliczona
        wzorem R = 3000s, dla se= 9,0 m , k = 0,0001157 m/s :

        R = 3000 x 9,0 = 290,42 = 290,5 m

VII. STREFY OCHRONNE UJĘCIA.

        Dla projektowanego otworu studziennego proponuje się wyznaczyć wyłącznie teren ochrony bezpośredniej o promieniu r = do 4,0 m, który należało będzie zagospodarować zgodnie z art. 53 ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U.2017, poz. 1566 ze zm.).

   W związku z występującym w nadkładzie projektowanej do ujęcia warstwy wodonośnej pakietem utworów izolujących - słaboprzepuszczalnych (glina zwałowa) o miąższości ok. 6,0 m oraz uwzględniając stan zagospodarowania terenu w rejonie działki, na której zlokalizowane jest przedmiotowe ujęcie wody, nie zachodzi potrzeba wyznaczania terenu ochrony pośredniej.

        Teren w rejonie projektowanej studni jest niezurbanizowany. Nie występują w tym rejonie potencjalne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych przeznaczonej do ujęcia warstwy wodonośnej.

VIII. WYKONYWANIE ROBÓT WCHODZĄCYCH W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W nawiązaniu do wymagań przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126; ze zm.) roboty geologiczne powinny być wykonywane z zachowaniem bezpieczeństwa powszechnego, przez wykonawcę legitymującego się stosownymi uprawnieniami i pod dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – posiadających zatwierdzenia do ich wykonywania.
 Roboty wiertnicze winny być realizowane z zachowaniem wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812) oraz innych przepisów wykonawczych dotyczących BHP i p. poż.

Przy realizacji przedsięwzięcia wykonawca winien przestrzegać wymagań aktualnych przepisów:
- ustawy Prawo ochrony środowiska,
- ustawy o ochronie przyrody,
- ustawy o odpadach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geologicznego i górniczego, zamiar przystąpienia do realizacji robót przewidzianych niniejszym projektem inwestor winien zgłosić organowi zatwierdzającemu niniejszy projekt – Staroście Grójeckiemu i organowi samorządu terytorialnego – Wójtowi Gminy Belsk Duży, conajmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

IX. WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE.

1. W celu zrealizowania zadania geologicznego należy wykonać jeden otwór studzienny rozpoznawczy o średnicy końcowej ø 18” (457 mm) i głębokości końcowej 59,0 m p.p. terenu, przy głębokości odwiertu 58,5 m p.p. terenu – systemem mechanicznym – udarowo.
2. Przedmiotowe prace winny być wykonane przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126; ze zm.) oraz pod nadzorem geologa posiadającego stosowne uprawnienia hydrogeologiczne.
3. Przed podjęciem robót w terenie, inwestor powinien termin rozpoczęcia robót zgłosić Staroście Grójeckiemu oraz Wójtowi Gminy Belsk Duży.
4. Po wykonaniu zakresu robót i badań przewidzianych niniejszym projektem, a związanych z wykonanie otworu studziennego nr 2, ich wyniki należy opracować w formie dokumentacji hydrogeologicznej – Dodatku nr 1, ustalającej wydajność eksploatacyjną nowego otworu.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze 2 egz. niniejszego projektu należy przedłożyć Staroście Grójeckiemu, celem zatwierdzenia.
6. Wnosi się do organu ds. geologii o zatwierdzenie niniejszego projektu robót na okres do dnia 31.12.2020 r.

Opracował:
        (-)
        mgr Antoni Giłka

SPIS LITERATURY I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH.

1. „Poradnik hydrogeologa”. WG, W-wa 1971 r.
2. „Hydrogeologia ogólna” Z. Pazdro, WG W-wa 1983 r.
3. Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych – Poradnik metodyczny. St. Dąbrowski, J. Przybyłek; Warszawa 2005 r.
4. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz Mszczonów (595), WG.
5. Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 – arkusz A i B Mszczonów (595), WG.
6. Uproszczona dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w m. ROŻCE, gm. Belsk Duży. Pracownia Projektów Ochrony Środowiska, Kielce; sierpień 1997 r.
7. Dokumentacja geologiczna z wykonania i likwidacji otworu studziennego realizowanego dla wodociągu wiejskiego w m. ROŻCE, gm. Belsk Duży, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Mgr Jarosław Batory; W-wa, listopad 2017 r.
8. Atlas podziału hydrograficznego Polski, W-wa 2005 r.
9. Materiały archiwalne z zasobów PSH.